# 第四阶段补充计划：经济奖励结算 + 商店停留交互

## Summary

在第四阶段现有 Console 原型上做两个独立小步骤，建议拆成两个 commit：先补 Blind 通过后的经济奖励，再完善商店内多次购买与 reroll。范围仍限于 Stage 4，不进入 Boss、UI、美术、Tarot/Planet/Spectral/Voucher 或第五阶段内容。

## Key Changes

### Step 7：End-of-Blind Gold Rewards

- 修改 `PrototypeBootstrap.cs`，保留当前每手 `scoreContext.goldReward` 立即加入 `currentGold` 的逻辑。

- 新增通过 Blind 后的奖励结算方法，例如 `ApplyEndOfBlindGoldRewards()`：

- `discardBonus = roundManager.discardsRemaining`

- `interest = min(currentGold / 5, 5)`，使用整数除法等价于 `floor`

- `endOfBlindBonus = discardBonus + interest`

- `currentGold += endOfBlindBonus`

- 调用顺序固定为：出牌即时 Gold 结算 → 检查 Blind passed → 输出 `Blind passed.` → 结算 end-of-blind Gold → Joker 的 `NotifyBlindPassed()` → 进入商店。

- Console 输出：

- `Interest: +X`

- `Discard Bonus: +Y`

- `End of Blind Bonus: +Z`

- `Current Gold: ...`

Commit message: `Add end-of-Blind Gold rewards`

### Step 8：Shop Multi-Buy And Reroll

- 修改 `ShopManager.cs`，新增 `public const int RerollCost = 2`，继续只生成 Joker 选项。

- 修改 `PrototypeBootstrap.cs` 的商店状态：

- 按 `1-3`：尝试购买对应 Joker，成功后扣 Gold、装备 Joker、移除该选项，但继续停留在商店。

- 按 `R`：若 Gold 足够，扣除 `2` Gold 并重新生成 3 个 Joker 选项；继续停留在商店。

- 按 `N`：离开商店并进入下一 Blind。

- 购买检查顺序固定为：

- 选项是否有效

- Joker 槽位是否已满

- Gold 是否足够

- `jokerManager.TryEquipJoker(joker)` 最终保护

- 购买成功后不自动进入下一 Blind；商店选项会少一项，直到 reroll 才恢复为 3 项。

- Console 每次进入商店、购买、购买失败、reroll、reroll 失败后都输出：

- 当前 Gold

- Joker 槽位 `current/max`

- 当前商店选项

- 当前已装备 Joker

- 操作提示 `1-3 buy, R reroll, N leave shop`

Commit message: `Allow multi-buy and reroll in shop`

## Test Plan

- 构建验证：运行 `dotnet build FourfoldAccord/FourfoldAccord.sln --no-restore`，目标为 0 errors / 0 warnings。

- 经济验证：

- 让 Diamonds Lv1+ 的计分牌触发 `Gold Reward`，确认出牌后 `currentGold` 立即增加。

- 通过 Blind，确认 Console 在进入商店前显示 interest、discard bonus、end-of-blind bonus。

- 确认商店显示的 Gold 已包含 end-of-blind bonus。

- 商店验证：

- 进入同一个商店后连续购买多张 Joker，确认不会自动进入下一 Blind。

- Gold 不足时购买失败，并继续停留在商店。

- Joker 槽位满时购买失败，并继续停留在商店。

- 按 `R` 扣 2 Gold 并刷新出 3 个新 Joker；Gold 不足时 reroll 失败。

- 只有按 `N` 才进入下一 Blind。

## DEVELOPMENT_LOG 内容

### Step 7

Added end-of-Blind Gold rewards to complete the basic Stage 4 economy loop. In addition to the existing immediate `goldReward` gained after each scored hand, the prototype now awards a discard bonus equal to the remaining discards and interest equal to `min(currentGold / 5, 5)` when a Blind is passed. These rewards are added to `currentGold` before entering the shop, and the Console logs the interest, discard bonus, total end-of-Blind bonus, and updated Gold value.

### Step 8

Improved the minimal shop interaction loop so the player can remain in the same shop after buying a Joker, purchase multiple Jokers if Gold and slots allow, reroll the shop for 2 Gold, and only advance to the next Blind by pressing `N`. The shop now clearly displays current Gold, Joker slot usage, current shop options, purchase results, reroll results, and the leave-shop prompt. This remains a Stage 4 Console-only Joker shop and does not add Bosses, UI, other shop item types, or later-stage systems.

## Assumptions

- These two完善 should be implemented as two separate Stage 4 commits: Step 7 and Step 8.

- Interest uses `currentGold` after any immediate Diamonds Gold from the passing hand has already been added, but before end-of-Blind bonus is added.

- `StartingGold = 10` remains unchanged for prototype testing.

- `DEVELOPMENT_LOG.md` content is returned for the user to record; only edit the file if explicitly requested later.

Stage 5：UI 绑定与状态切换修正版计划

Summary

Stage 5 目标是把现有 Stage 4 Console 原型逐步绑定到 SampleScene UI。保持小步 commit，不重写核心逻辑，不实现 Boss 特殊能力、不实现 Victory/RunWon、不实现 Tarot/Planet/Spectral/Voucher 真实玩法、不做正式美术动画。所有左侧状态栏命名使用 AnteNumberText，不使用 BlindNumberText。RunFailed 可作为逻辑状态保留，但本阶段不要求场景中存在 RunFailedPanel。

Step 1：RunManager 显示规则与固定奖励

- 实现内容

  - 在 RunManager 增加只读方法：

    - GetAnteNumber()

    - GetBlindInAnte()

    - GetBlindDisplayName()

    - IsBossBlind()

    - GetFixedBlindReward()

  - 规则：

    - AnteNumber = ((currentBlindNumber - 1) / 3) + 1

    - BlindInAnte = ((currentBlindNumber - 1) % 3) + 1

    - 1 = Small Blind，2 = Big Blind，3 = Boss Blind

    - Small/Big fixed reward = 2，Boss fixed reward = 5

  - Boss 暂时只有名称和固定奖励差异，不实现特殊规则。

- 新增/修改脚本

  - 修改 RunManager.cs

- Unity 验证方式

  - Console 输出当前 Ante、BlindInAnte、Blind 名称、固定奖励。

  - 连续进入多个 Blind，确认顺序为 Small -> Big -> Boss -> Small。

- Commit message

  - Add Ante and Blind display helpers

- 为什么先于下一步

  - 左侧状态栏和 CashOut 固定奖励都依赖这些只读方法。

Step 2：UI 状态控制骨架

- 实现内容

  - 新增 GameUIState：PlayingBlind / CashOut / Shop / RunFailed。

  - 不新增 RunWon，不要求 VictoryPanel。

  - 新增 GameUIController，绑定：

    - PlayStateRoot

    - CashOutPanel

    - ShopPanel

    - DeckStatsPanel

    - CurrentHandStatsPanel

    - CardTooltipPanel

    - ActionButtonsContainer

  - RunFailed 当前只做逻辑状态：

    - 禁用 Play / Discard / Sort / Shop 相关按钮。

    - 隐藏 CashOutPanel、ShopPanel、DeckStatsPanel、CurrentHandStatsPanel、CardTooltipPanel。

    - PlayStateRoot 采用最小方案：保留显示最后局面。

    - BlindNameText 后续显示为 Run Failed。

    - 输出 Debug.Log("Run failed.")。

  - 不要求场景中存在 RunFailedPanel。

- 新增/修改脚本

  - 新增 GameUIState.cs

  - 新增 GameUIController.cs

  - 小改 PrototypeBootstrap.cs

- Unity 验证方式

  - Play 开始显示 PlayStateRoot。

  - CashOutPanel / ShopPanel / DeckStatsPanel / CurrentHandStatsPanel / CardTooltipPanel 默认隐藏。

  - 手动触发失败时不报缺失 RunFailedPanel 错。

- Commit message

  - Add UI state controller

- 为什么先于下一步

  - 后续所有 UI 模块都需要统一状态切换。

Step 3：CardSpriteDatabase

- 实现内容

  - 新增 CardSpriteDatabase，把 PlayingCard.suit + rank 映射到 Sprite。

  - 资源命名沿用当前导入文件：

    - Heart A.png

    - Spade 10.png

    - Diamond Q.png

    - Club 2.png

  - 提供 GetSprite(PlayingCard card)。

  - 找不到 Sprite 时返回 fallback 或 null，并 Debug.LogWarning。

- 新增/修改脚本

  - 新增 CardSpriteDatabase.cs

- Unity 验证方式

  - Inspector 配置 52 张牌图。

  - 手动测试 Ace of Spades、Heart 10 等能取到正确 Sprite。

- Commit message

  - Add card sprite database

- 为什么先于下一步

  - 手牌 UI、打出牌 UI 都需要真实卡牌图片。

Step 4：手牌 UI 显示与选择

- 实现内容

  - 新增 HandCardView。

  - HandCard1-8 根据 handManager.CurrentHand 动态刷新 Sprite。

  - 点击 HandCard 选择/取消选择对应 PlayingCard。

  - 最多选择 5 张。

  - 选中反馈使用最小方案：上移或缩放。

  - 空槽隐藏或显示空卡状态。

- 新增/修改脚本

  - 新增 HandCardView.cs

  - 修改 GameUIController.cs

  - 修改 PrototypeBootstrap.cs

- Unity 验证方式

  - Play 后 8 张手牌显示真实牌图。

  - 点击牌能选中/取消。

  - 第 6 张选择被阻止并有 Debug.Log。

  - 出牌/弃牌后手牌 UI 自动刷新。

- Commit message

  - Bind hand cards to UI

- 为什么先于下一步

  - Play/Discard 按钮必须基于可选择的手牌。

Step 5：操作按钮绑定

- 实现内容

  - 绑定：

    - PlayButton

    - DiscardButton

    - SortBySuitButton

    - SortByRankButton

  - 按钮调用现有出牌、弃牌、按花色排序、按点数排序逻辑。

  - 非 PlayingBlind 状态禁用这些按钮。

  - 暂时保留键盘调试作为 fallback。

- 新增/修改脚本

  - 修改 GameUIController.cs

  - 修改 PrototypeBootstrap.cs

- Unity 验证方式

  - 点击 Play/Discard/Sort 与键盘行为一致。

  - CashOut/Shop/RunFailed 状态下按钮不可用。

- Commit message

  - Bind play action buttons

- 为什么先于下一步

  - 先完成 Blind 内基础 UI 操作，再接信息面板更容易验证。

Step 6：左侧状态栏与中央结算区

- 实现内容

  - 绑定 LeftBlindPanel：

    - BlindNameText

    - TargetScoreText

    - CurrentScoreText

    - HandTypeText

    - HandsText

    - DiscardsText

    - GoldText

    - AnteNumberText

  - BlindNameText 使用 RunManager.GetBlindDisplayName()。

  - AnteNumberText 使用 RunManager.GetAnteNumber()。

  - RunFailed 状态下：

    - BlindNameText = "Run Failed"

    - 其它字段保留最后局面或显示当前最后值。

  - 绑定中央区域：

    - PlayedCardsArea 显示最近打出的 1-5 张牌。

    - ResolutionInfoArea 显示 hand type、chips、mult、final score、suit effects、joker effects、gold reward。

- 新增/修改脚本

  - 修改 GameUIController.cs

  - 修改 PrototypeBootstrap.cs

- Unity 验证方式

  - 出牌后当前分、Hands、最近牌型、中央结算文本更新。

  - 进入新 Blind 后 Ante 和 Blind 名称显示正确。

  - 失败后 BlindNameText 显示 Run Failed，不要求失败面板。

- Commit message

  - Bind round status UI

- 为什么先于下一步

  - CashOut 和 Shop 需要共享 Gold、Ante、Blind 显示基础。

Step 7：Joker 顶栏绑定

- 实现内容

  - 新增 JokerSlotView。

  - JokerSlot1-5 显示已装备 Joker 名称。

  - 空槽显示 Empty。

  - 暂不要求 Joker 图片，预留未来图片字段。

  - Joker 购买、损毁后刷新顶栏。

- 新增/修改脚本

  - 新增 JokerSlotView.cs

  - 修改 GameUIController.cs

- Unity 验证方式

  - 商店或调试获得 Joker 后顶栏显示名称。

  - HighRisk Joker 损毁后槽位刷新。

- Commit message

  - Bind equipped Joker bar

- 为什么先于下一步

  - 商店购买 UI 需要可见的装备反馈。

Step 8：DeckViewButton 与牌组/手牌统计

- 实现内容

  - 新增 DeckStatsUIController。

  - 点击 DeckViewButton 显示 DeckStatsPanel 和 CurrentHandStatsPanel。

  - BackButton 关闭统计面板。

  - 最小可行方案：查看状态中禁用 ActionButtonsContainer，不改变布局。

  - PlayingBlind 状态下：

    - DeckStatsPanel 只统计当前 drawPile，也就是当前 Blind 中剩余可抽牌。

    - 不把 discard pile 和 current hand 算进剩余牌堆。

  - CurrentHandStatsPanel 单独统计当前手牌。

  - Shop 状态下：

    - DeckStatsPanel 统计下一轮 Blind 会使用的完整牌组。

    - 当前没有 destroyed cards 系统，先用 standard deck / run deck 作为临时来源。

    - 保留未来 destroyed cards 永久移除系统扩展点。

- 新增/修改脚本

  - 新增 DeckStatsUIController.cs

  - 修改 GameUIController.cs

  - 如有需要，小改 DeckManager.cs 增加只读统计 helper，不改变牌堆逻辑。

- Unity 验证方式

  - PlayingBlind 中查看牌堆，只显示剩余 draw pile。

  - 当前手牌统计单独显示。

  - Shop 中查看牌堆，显示下一 Blind 的完整牌组统计。

- Commit message

  - Add deck and hand stats UI

- 为什么先于下一步

  - 统计面板是独立查看功能，接入 CashOut 前实现风险较低。

Step 9：CashOutPanel 与经济时序修正

- 实现内容

  - 新增 CashOutUIController。

  - Blind passed 后不直接进入商店，切换到 CashOut 状态。

  - 修正经济逻辑，避免重复加钱：

    - Blind 内由花色效果产生的 Gold 不再立即加入 currentGold。

    - 改为累计到 suitGoldThisBlind。

    - 每个 Blind 开始时 suitGoldThisBlind = 0。

  - CashOut 显示并结算：

    - fixedBlindReward = runManager.GetFixedBlindReward()

    - suitGoldThisBlind

    - interest = min(currentGold / 5, 5)

    - discardBonus = roundManager.discardsRemaining

    - cashOutTotal = fixedBlindReward + suitGoldThisBlind + interest + discardBonus

  - CashOutButton 文本显示 提现：$X。

  - 点击 CashOutButton 后：

    - 如果 hasClaimedCashOut == false，执行 currentGold += cashOutTotal。

    - 设置 hasClaimedCashOut = true。

    - 进入 ShopPanel。

  - 防止 CashOutButton 重复点击导致重复加钱。

  - CashOutBlindRewardText：

    - Small / Big 显示 $$

    - Boss 显示 $$$$$

- 新增/修改脚本

  - 新增 CashOutUIController.cs

  - 修改 PrototypeBootstrap.cs

  - 修改 GameUIController.cs

- Unity 验证方式

  - Blind passed 后显示 CashOutPanel，不直接进 Shop。

  - Diamonds/花色 Gold 显示在 CashOutSuitGoldText，但在点击前不进 currentGold。

  - 点击 CashOutButton 后 Gold 只增加一次。

  - Boss Blind 显示固定 +5，Small/Big 显示固定 +2。

- Commit message

  - Add CashOut UI state

- 为什么先于下一步

  - ShopPanel 显示 Gold，必须先保证 CashOut 经济时序正确。

Step 10：ShopPanel UI 绑定

- 实现内容

  - 新增 ShopUIController 和 ShopOfferView。

  - Joker offer 数量改为 4：

    - ShopJokerOffer1

    - ShopJokerOffer2

    - ShopJokerOffer3

    - ShopJokerOffer4

  - ShopManager / ShopUIController / reroll / purchase 都按 4 个 Joker offer 处理。

  - 点击 Joker offer 购买。

  - ShopRerollButton 花 Gold 刷新 4 个 offer。

  - ShopNextBlindButton 离开商店进入下一 Blind。

  - Gold 不足或 Joker 槽位满时不崩溃，显示 Debug.Log 或 UI 提示。

  - ShopVoucherOffer、ShopConsumableOffer1-2 只显示占位，不实现购买逻辑。

- 新增/修改脚本

  - 新增 ShopUIController.cs

  - 新增 ShopOfferView.cs

  - 修改 ShopManager.cs

  - 修改 GameUIController.cs

- Unity 验证方式

  - 商店显示 4 个 Joker offers。

  - 点击 offer 可购买，购买后仍留在商店。

  - RerollButton 刷新 4 个 offers 并扣 Gold。

  - NextBlindButton 进入下一 Blind。

- Commit message

  - Bind Joker shop UI

- 为什么先于下一步

  - Tooltip 需要可悬停的 Joker offer 和 Joker slot 数据。

Step 11：CardTooltipPanel 通用悬停说明

- 实现内容

  - 新增 CardTooltipController。

  - 只引用：

    - TooltipNameText

    - TooltipEffectText

  - 不创建、不引用、不要求 TooltipTypeText。

  - 新增 CardTooltipTrigger，共用同一个 CardTooltipPanel。

  - 适用于：

    - JokerSlot1-5

    - ShopJokerOffer1-4

    - ShopVoucherOffer

    - ShopConsumableOffer1

    - ShopConsumableOffer2

  - Tooltip 优先显示在悬停对象下方；空间不足时显示上方。

- 新增/修改脚本

  - 新增 CardTooltipController.cs

  - 新增 CardTooltipTrigger.cs

  - 修改 JokerSlotView.cs

  - 修改 ShopOfferView.cs

- Unity 验证方式

  - 悬停 Joker slot 显示名称和效果。

  - 悬停 Shop offer 显示名称和效果。

  - 悬停 Voucher/Consumable 占位显示占位说明。

  - 鼠标移开后隐藏。

- Commit message

  - Add shared card tooltip UI

- 为什么先于下一步

  - 需要 JokerSlot 和 ShopOffer 先完成，Tooltip 才有数据来源。

Step 12：UI 状态收口与 Console 流程整理

- 实现内容

  - UI 按钮成为主路径。

  - 保留必要 Debug.Log。

  - 键盘调试可以保留，但必须遵守状态：

    - PlayingBlind 才能出牌/弃牌/排序。

    - CashOut 只能提现。

    - Shop 只能购买/reroll/下一 Blind。

    - RunFailed 禁止操作。

  - RunFailed 不接面板，只做：

    - 禁用所有操作按钮。

    - 隐藏 CashOutPanel、ShopPanel、DeckStatsPanel、CurrentHandStatsPanel、CardTooltipPanel。

    - 保留 PlayStateRoot 显示最后局面。

    - BlindNameText = "Run Failed"。

    - Debug.Log("Run failed.")。

  - 不实现 RunWon，不要求 VictoryPanel。

- 新增/修改脚本

  - 修改 PrototypeBootstrap.cs

  - 修改 GameUIController.cs

- Unity 验证方式

  - 完整流程：PlayingBlind -> CashOut -> Shop -> Next Blind。

  - 非 PlayingBlind 状态 Play/Discard 不生效。

  - Run failed 后显示最后局面，左侧显示 Run Failed，无缺失面板报错。

- Commit message

  - Consolidate UI state flow

- 为什么最后做

  - 等所有 UI 模块接入后统一收口状态，最不容易打断中间步骤。

Assumptions

- 所有左侧 Ante 显示都使用 AnteNumberText。

- 当前没有 RunFailedPanel / VictoryPanel；Stage 5 不实现 Victory/RunWon。

- Boss Blind 在 Stage 5 只有显示名称和固定 CashOut 奖励，不实现特殊 Boss 规则。

- CashOut 后才把花色金币、利息、剩余弃牌金币、固定 Blind 奖励一次性加入 currentGold。

- ShopPanel Joker offer 数量固定为 4。

- CardTooltipPanel 只有 TooltipNameText 和 TooltipEffectText。

- Joker 暂时用文字显示名称和效果，不强制实现 Joker 图片。

# Left Panel + Hand Type Level + Planet Cards Plan

## Summary

这次拆成 6 个小提交，先修正 `LeftBlindPanel` 新层级绑定，再加入牌型等级与星球牌，并把星球牌作为商店 Consumable offer 接入。`ScoreCalculationModule` 和 `ExitButton` 暂不绑定；星球牌升级会立即影响真实出牌计分。

## Key Changes

1. **Step 1：更新 LeftBlindPanel 绑定路径**

- `GameUIController` 改为按新层级/对象名绑定：`BlindNameText`、`TargetScoreText`、`CurrentScoreText`、`HandTypeText`、`HandTypeRankText`、`HandsNumberText`、`DiscardsNumberText`/兼容误拼 `DiscradsNumberText`、`GoldNumberText`、`AnteNumberText`、`RunInfoButton`。

- 显示规则改为：目标分、当前分、hands、discards、gold、ante 只显示数字；`HandTypeText` 只显示牌型名；不写 `CurrentScoreTitleText` 等静态标题。

- 暂不绑定 `ScoreCalculationModule`，暂不处理 `ExitButton`。

2. **Step 2：新增牌型等级数据层**

- 新增 `HandTypeLevelManager`，每个 `PokerHandType` 一局内初始 `Level 1`，跨 Blind 保留。

- 使用表格数据：

- High Card 5 chips / 1 mult，升级 +10 / +1

- Pair 10 / 2，升级 +15 / +1

- Two Pair 20 / 2，升级 +20 / +1

- Three of a Kind 30 / 3，升级 +20 / +2

- Straight 30 / 4，升级 +30 / +3

- Flush 35 / 4，升级 +15 / +2

- Full House 40 / 4，升级 +25 / +2

- Four of a Kind 60 / 7，升级 +30 / +3

- Straight Flush 100 / 8，升级 +40 / +4

- `ScoreManager` 新增 overload 接收 `HandTypeLevelManager`，用当前等级的 chips/mult 作为 base scoring，然后继续走 rank chips → suit effects → jokers → finalScore。

3. **Step 3：接入选中手牌的牌型预览等级**

- `PrototypeBootstrap.RefreshHandTypePreview()` 评估当前选中牌后，同时刷新 `HandTypeText` 和 `HandTypeRankText`。

- 无选牌时显示 `None`，等级显示为空或 `-`。

- 排序、选牌、取消选中、出牌、弃牌后都复用现有刷新链路，保证实时更新。

4. **Step 4：新增 Planet consumable 数据与图片绑定**

- 新增 `PlanetCardType` / `PlanetCard` 或等价模型，映射星球牌到牌型：

- Mercury → Pair

- Venus → Three of a Kind

- Earth → Full House

- Mars → Four of a Kind

- Jupiter → Flush

- Saturn → Straight

- Uranus → Two Pair

- Neptune → Straight Flush

- Pluto → High Card

- 新增 `PlanetSpriteDatabase`，按 `Assets/Spirites/Planet cards/{PlanetName}.png` 自动映射 Sprite。

- 默认所有 Planet cost = `$3`，购买即使用：扣 Gold 后立即升级对应牌型 1 级。

5. **Step 5：商店 Consumable offer 接入 Planet**

- 保留 4 个 Joker offers 不变。

- `ShopConsumableOffer1-2` 改为刷新 Planet offers，不再只是 Coming Soon。

- 点击 Planet offer：检查 Gold → 扣费 → `HandTypeLevelManager.Upgrade(handType)` → offer 标记 Sold → 刷新商店、左侧 Gold、RunInfo 数据。

- Voucher offer 继续占位，不实现真实 voucher 系统。

6. **Step 6：RunInfoPanel 最小绑定**

- 新增 `RunInfoUIController`，运行时 include inactive 查找 `RunInfoPanel`、`HandTypeButton`、`Suit`、`Voucher`、`HandTypeInfoContainer`、`ReturnButton`。

- 点击 `RunInfoButton` 打开面板，默认显示牌型信息；`ReturnButton` 关闭。

- Hand Type 页显示所有牌型当前 Level、当前 base chips、当前 base mult。

- Suit 页显示当前四花色等级/XP/效果说明；若场景没有单独 Suit container，则运行时创建最小文本容器。

- Voucher 页显示 `No vouchers purchased. Voucher system not implemented yet.`，为未来 voucher 系统预留。

## Test Plan

- Play Mode 启动后左侧面板按新布局显示：目标分/当前分/hands/discards/gold/ante 都只有数字。

- 选 1 张牌显示 `High Card` 和 `Lv 1`；选对子显示 `Pair` 和当前等级；取消选择恢复 `None`。

- 出牌计分使用新牌型基础表：例如 Level 1 High Card base chips 为 5，不再是旧的 10。

- 进入商店后，两个 Consumable offer 显示随机 Planet 名称、价格和 Sprite。

- Gold 足够时点击 Planet：扣 Gold、对应牌型 Level +1、offer Sold、下一次同牌型计分变强。

- 点击 RunInfoButton：打开 RunInfoPanel，默认牌型页；ReturnButton 关闭。

- RunInfo 的牌型页能看到 Planet 升级后的等级/chips/mult；Suit 页能看到当前 Suit Mastery；Voucher 页显示占位。

- `dotnet build FourfoldAccord/FourfoldAccord.sln --no-restore` 编译通过。

## Assumptions

- 星球牌本阶段采用“购买即使用”，不新增消耗牌背包/使用按钮。

- 星球牌升级本阶段立即影响真实计分；只是不绑定左侧 `ScoreCalculationModule` 的 chips/x/mult 展示。

- `ExitButton` 本阶段完全不绑定。

- 如果场景对象名存在拼写差异，例如 `DiscradsNumberText`，代码先兼容查找并输出 warning，不要求你立刻改场景。

- 如果 `RunInfoPanel` 新层级尚未保存到 scene，代码会在找不到对象时输出明确错误，不影响主流程运行。

- Shift+S 后打出 Stone：应看到忽略 Stone 的牌型日志，且 Stone 计 50 chips。

- Shift+L 后多次打出 Lucky：Console 会显示 Mult / Money 是否触发。

- Shift+1 打出 Gold Seal：CashOut 的 Bonus Cards 增加 $3。

- Shift+2 打出 Red Seal：同一张牌 chips 会重触发一次，Lucky 会重新判定一次。

- Shift+G 留在手牌到通过 Blind：CashOut 前 Bonus Cards 增加 $3。

- Shift+3 留在手牌到通过 Blind：只输出 Blue Seal planet debug log。

- Shift+4 后弃牌：只输出 Purple Seal tarot debug log。